ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

на выполнение проектных работ

г. Санкт-Петербург.                                                                                          «__» ______ 2016 года.

_______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Берит ИнвестСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Кунавина В.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор подряда №_______ от _______.2016г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

  - Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить проектные работы многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным гаражом, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, участок 311 (юго-восточнее дома 13, корпус 2, литера А по Дунайскому проспекту) (78:14:0007691:9794) (далее - Работы):

    - 1-й этап: «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;

    - 2-й этап: «Технологические решения».

    - 3-й этап: «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

Объемы работ зафиксированы в Приложении №1 к настоящему Договору (Техническое задание), являющимся неотъемлемой частью данного Договора. Объемы работ сверх Приложения №1 к Договору оформляются отдельными дополнительными соглашениями.

1.2. Объем, содержание работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по Договору, и предъявляемые к ним требования определяются на основании нормативных документов и Технического задания, содержащего объемы и виды работ, предоставляемого Заказчику.

1.3. Подрядчик может выполнить в ходе выполнения дополнительные работы, не учтенные в технической документации, по дополнительно согласованной с Заказчиком стоимости дополнительных работ с соответствующим заключением дополнительного соглашения к данному Договору, в том числе:

1.3.1. Дополнительные работы, необходимость выполнения которых вызвана корректировкой технического задания по инициативе Заказчика.

1.3.2. Дополнительные работы, необходимость которых выявлена Подрядчиком в ходе выполнения работ.

В этих случаях необходимость выполнения работ может быть подтверждена двусторонним актом (подписываемым со стороны Заказчика уполномоченным лицом).

1.3.3. Дополнительные работы, необходимость выполнения которых вызвана изменением требований, предъявляемых к работам определенного вида, согласно действующему законодательству РФ.

1.4. При выявлении необходимости выполнения дополнительных работ в случаях, предусмотренных пунктами 1.3.2, 1.3.3 Договора, Подрядчик обязан сообщить о необходимости выполнения таких работ Заказчику и подтвердить необходимость их выполнения соответствующими документами.

1.5. В случае выявления дополнительных работ, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором они перечисляют виды дополнительных работ, подлежащих выполнению и их стоимость.

2. Сроки выполнения работ

  - Общий срок выполнения работ, предусмотренных Договором, составляет __ (_________) рабочих дней с момента начала работ. Работы выполняются в 2 этапа:

2.1.1. 1-й этап: работы по разработке проектной документации «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети – срок выполнения ____ (____) рабочих дней.

2.1.2.  2-й этап: «Технологические решения» – срок выполнения ___ (________) рабочих дней.

2.1.3. 3-й этап: «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» - срок выполнения ____ (____) рабочих дней.

  - Подрядчик приступает к выполнению работ:

2.2.1. по первому этапу Договора (п.1.1.1.) не позднее трех рабочих дней с даты перечисления авансового платежа (п.4.1.), и при одновременном выполнении следующих условий:

-  допуска ответственных лиц Подрядчика к Объекту Заказчика;

- передачи Заказчиком всех исходных данных, предусмотренных в Техническом задании (Приложение №1 к Договору);

- согласования и утверждения технического задания обеими Сторонами (Приложение №1 к Договору).

2.2.2. по второму этапу работ по Договору (п.1.1.2.) не позднее следующего рабочего дня с даты перечисления авансового платежа (п.4.2. Договора) и _______________________________. После окончания работ по второму этапу Стороны подписывают промежуточный Акта выполненных работ.

2.2.3. по третьему этапу работ по Договору (п.1.1.2.) не позднее следующего рабочего дня с даты перечисления авансового платежа (п.4.2. Договора).

  - Предусмотренные настоящим Договором сроки выполнения работ могут продлеваться в случае:

- необходимости проведения дополнительных работ, без выполнения которых, предусмотренные настоящим Договором работы не могут быть выполнены. При этом работы продлеваются на срок выполнения дополнительных работ или на иной, согласованный сторонами срок;

- увеличения сроков согласования сторонних организаций и надзорных органов государственной власти, местного самоуправления или других уполномоченных организаций выполнения работ по настоящему Договору (при необходимости).

  - В случае просрочки Заказчиком оплаты выполненных и принятых работ более, чем на 10 (Десять) календарных дней, а равно, как и нарушение сроков по другим обязательствам Заказчика, Подрядчик вправе приостановить работы по Договору на соответствующий период просрочки, уведомив Заказчика о приостановлении работ, а после их возобновления уведомить его о новых сроках выполнения работ.

3. Стоимость работ по Договору и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по Договору составляет __________ рублей (______________________рублей), в том числе НДС 18% -  ____________ рублей.

3.2. Стоимость включает в себя все работы, предусмотренные в Приложении №1 к настоящему Договору, за исключением расходов на оплату госпошлин, сборов и иных платежей, необходимых для выполнения работ по второму этапу, в случае возложения данных расходов на Подрядчика.

3.3. В случае возникновения необходимости внесения изменений или дополнений в утвержденное Заказчиком задание, а также в случае изменения видов и/или объемов работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, и влекущих необходимость изменения объемов и/или видов работ, принятых к этому моменту Заказчиком, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика соразмерного увеличения цены Договора. Изменения согласованной цены вступают в силу с момента заключения сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

- Условия и порядок расчетов

  - Этап 1:

    - стоимость работ по первому этапу составляет __________ (__________) рублей, в том числе НДС-18% - ____________ рублей.

    - Расчет по первому этапу работ, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. По окончанию работ по первому этапу Стороны подписывают промежуточный Акт выполненных работ.

  - Этап 2:

стоимость работ по второму этапу составляет ________ (___________) рублей, в том числе НДС-18% - ___________ рублей.

Авансовый платеж в размере 40% от суммы второго этапа выплачивается не позднее следующего рабочего дня с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по первому этапу (п.4.1.2.), и составляет __________ (_____________) рублей, в том числе НДС-18% - ______________ рублей.

Окончательный расчет в размере 60% от суммы второго этапа, что составляет ________ рублей (_________) рублей, в том числе НДС 18% - _________ рубля, осуществляются не позднее следующего рабочего дня с даты подписания Сторонами промежуточного Акта выполненных работ по второму этапу (п. 2.2.2.).

4.3. стоимость работ по третьему этапу составляет ________ (___________) рублей, в том числе НДС-18% - ___________ рублей.

Авансовый платеж в размере 40% от суммы второго этапа выплачивается не позднее следующего рабочего дня с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по второму этапу (п.2.2.2.), и составляет __________ (_____________) рублей, в том числе НДС-18% - ______________ рублей.

Окончательный расчет в размере 60% от суммы второго этапа, что составляет ________ рублей (_________) рублей, в том числе НДС 18% - _________ рубля, осуществляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.

4.4. Все расчеты между Сторонами производятся в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетные счета Сторон или иным дополнительно согласованным и допустимым законом способом.

4.5. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате денежных средств после их поступления на расчетный счет Подрядчика.

5. Гарантии

5.1. При обоснованных претензиях Заказчика, Подрядчик обязан устранить недостатки работ за свой счет, в установленный Заказчиком разумный (технически возможный) срок.

5.2. В случае возникновения разногласий между Заказчиком и Подрядчиком о причинах возникновения недостатков, Стороны (либо одна из сторон) вправе привлечь независимого эксперта для составления квалифицированного заключения по качеству выполненных работ. Расходы по проведению экспертизы несет сторона-инициатор, а в случае, если заключением независимой экспертизы будет установлено, что недостатки возникли по вине второй Стороны, то последняя обязана возместить расходы по экспертизе Стороне-инициатору.

6. Обязанности сторон

Заказчик обязуется:

6.1. Исполнять обязанности по оплате в соответствии с условиями Договора.

6.2. Назначить ответственное лицо, для подтверждения выполненных объемов, сроков, решения текущих вопросов.

6.3. Предоставить Подрядчику все необходимые для выполнения проектных работ исходные данные, согласно Приложению №1.

6.4. Своевременно информировать Подрядчика обо всех принимаемых решениях и изменениях по выполнению работ с тем, чтобы принимаемые решения не затрудняли Подрядчику производство работ, предусмотренных данным Договором.

6.6. Производить приемку выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

6.7. Выполнить иные обязанности, предусмотренные Договором, и действующим законодательством РФ.

Заказчик вправе:

6.8. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.9. Заказчик вправе давать Подрядчику указания об изменении объема выполненных по Договору работ, с обеспечением при этом Заказчиком соответствующей корректировкой технической документации, в т.ч. дать указание:

- исключить какую-либо работу;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ, если она входит в профессиональную сферу деятельности Подрядчика.

При этом Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение на выполнение дополнительных объемов работ или исключения объемов работ, с изменением стоимости Договора и, при необходимости, изменения сроков выполнения работ.

6.10. Осуществлять иные права, предусмотренные другими разделами Договора и действующим законодательством РФ.

6.11. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в соответствии с разделом 4 Договора.

Подрядчик обязуется:

  - Выполнить работы по настоящему Договору качественно и в сроки, установленные Договором.

  - Назначить ответственное лицо, для подтверждения выполненных объемов, сроков, решения текущих вопросов.

  - Письменно сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором.

6.15. Представить Заказчику документацию в полном объеме, в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и нормативных документов.

6.16. Исполнять согласованные и письменно зафиксированные в ходе производства работ указания, уполномоченных лиц Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.17. Устранить недостатки, в выполненных по настоящему договору работах, без увеличения стоимости работ в согласованный с Заказчиком срок.

  - Обеспечить соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов в области экологии, охраны труда и промышленной безопасности.

Обеспечить своевременное внесение изменений в разрабатываемую проектную, нормативно-техническую, технологическую и эксплуатационную документацию при изменении требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов в области экологии, охраны труда и промышленной безопасности на любой стадии проведения работ на основании разработанной «Подрядчиком» (Исполнителем) документации, в которую необходимо внести изменения не позднее десяти дней со дня изменения требований, либо в срок, предусмотренный действующим законодательством».

Подрядчик обязуется обеспечить:

6.19. Соблюдение требований законодательства и выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

6.20. Проводить сдачу работ Заказчику в соответствии с условиями Договора.

Подрядчик имеет право:

6.21. Выполнить и сдать работы досрочно.

6.22. Привлекать к производству работ субподрядчиков только по согласованию с Заказчиком.

7. Сдача и приемка выполненных работ

7.1. По окончанию работ по каждому этапу Подрядчик направляет Заказчику акт сдачи-приемки работ, после чего Заказчик должен в течение 3 (трех) рабочих дней принять работы или заявить об обнаруженных недостатках. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. В случае, если Заказчик в трехдневный срок не предоставил Подрядчику акт об обнаруженных недостатках и не подписал акт сдачи-приемки, работы считаются принятыми.

7.2. Устранение недостатков, допущенных Подрядчиком при выполнении Работ, зафиксированных в двустороннем акте, Подрядчик осуществляет за свой счет.

7.3. Право собственности на документацию по Объекту переходят от Подрядчика к Заказчику после подписания акта приема-передачи выполненных работ.

7.4. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме и отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу, указанному в настоящем Договоре. Уведомление считается поданным в день отправления заказным письмом по почте. Ответственность за точность почтового адреса, указанного в Договоре, а также своевременное (в течение 3 (трех) дней с момента его изменения) извещение о его изменении несет соответствующая Сторона. Уведомление также может передаваться лично представителю Стороны под расписку.

В случаях передачи оперативной информации, допускается направление сообщения по факсу с обязательным получением по телефону подтверждения факта получения стороной информации и входящего номера.

В случае получения одной из сторон, актов, запросов и другой корреспонденции, получающая стороны обязана выслать подтверждение получения корреспонденции в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения в такой же форме (факсимильное сообщение, заказное письмо, электронная почта и т.п.), что и входящее письмо.

7.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами, указанной в преамбуле Договора.

7.6. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие после исполнения всех обязательств, принятых сторонами по настоящему Договору.

7.7. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства и условия, не предусмотренные Договором или дополнительными соглашениями к Договору, считается действительной, если она подтверждена сторонами в виде письменного документа, подписанного уполномоченными представителями обоих сторон.

7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для Подрядчика и Заказчика.

8. Санкции

8.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,01% от причитающихся к оплате сумм за каждый день просрочки.

8.2. За задержку платежей более 5 (пяти) рабочих дней, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01% от причитающихся к оплате сумм за каждый день просрочки.

8.3. Обязанности по уплате пеней наступают после получения Стороной письменной претензии с приложением расчета пеней.

8.4. Подрядчик освобождается от ответственности в случае предоставление Заказчиком неверной или некорректной информации, отраженной в документах или в случае непредставления необходимых документов.

8.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре и от оплаты выполненных работ в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

8.6. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, военные действия, забастовки и т.п.) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по Договору, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления известить в письменной форме другую сторону о наступлении или возможности наступления вышеуказанных обстоятельств с приложением документа, выданного компетентным органом, подтверждающего действия обстоятельств форс-мажора. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них.

9.3. Если вышеуказанные обстоятельства длятся на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком, путем направления уведомления другой стороне.

10. Арбитраж

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами либо путем направления претензий. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.

10.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в ходе переговоров или рассмотрения претензий, Стороны передают разрешение спора на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Расторжение Договора

Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях:

11.1. По соглашению сторон, предусмотренном законодательством РФ.

11.2. В случае расторжения Договора по соглашению сторон, Подрядчик и Заказчик обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней принять решение о порядке и сумме окончательных взаиморасчетов по Договору.

11.3. Расторжение Договора по соглашению сторон вступает в силу со дня письменного подтверждения сторонами выполнения принятого решения об окончательных взаиморасчетах по п.п. 11.2.

11.4. В случае расторжения Договора, право собственности на выполненные и уже оплаченные Заказчиком работы переходит к Заказчику с момента расторжения Договора.

12. Приложения.

Приложение №1 - Техническое задание.

Приложение №-2-  Протокол согласования договорной цены.

13. Реквизиты сторон

| Заказчик: | Подрядчик |
| --- | --- |
| Генеральный директор _________________ Н.В. Грачев М.П. | Общество с ограниченной ответственностью «Берит ИнвестСтрой» 191119, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала дом 93а, МДЦ «Нептун», офис 2/2. ИНН 7842460185, КПП 784201001 ОГРН 117847390759 р/сч 40702810432100002183 в Банке ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» ОАО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044030786 к/сч 301018106000000000786 Генеральный директор: _______________ В.С. Кунавин. М.П. |

Приложение №1

к Договору № ______ от «__» ______ 2016 года

  - Техническое задание

на проведение _____________________________

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта |  |
|  | Заказчик проекта |  |
|  | Адрес местонахождения объекта |  |
|  | Основание для выполнения работ по инженерному обследованию | Предписание № от г. Ростехнадзора (п.); №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Договор № _______ от «___»__________ 2016 г. |
|  | Описание ситуации, вызвавшей необходимость данной работы |  |
|  | Цель работ |  |
|  | Состав работ |  |
|  | Стадийность проведения работ | Услуги по выполнению данных работ проводятся в три основных этапа: |
|  | Состав проектной документации | Расчетно-пояснительная документация с выводами и рекомендациями (при необходимости) |
|  | Указание о количестве экземпляров выдаваемой документации, формат материалов | Документация выдается _________ после завершения процесса согласования в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 2 на электронном носителе (компакт-диск), при этом расчетно-пояснительная документация представляется на согласование в электронной форме. Вся документация предоставляется в форматах: Текст отчета - *.doc MS Word (*.pdf Adobe Acrobat). Табличные данные - *.xls MS Excel (*.pdf Acrobat Reader). Графические приложения - *.dwg AutoCAD (*.pdf Adobe Acrobat). Версии программных продуктов не ниже 2000 г. |
|  | Исходные данные, представляемые Заказчиком |  |
| ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор: __________________ / В.С. Кунавин. / МП | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ___________________ /./ МП |

Приложение №2

к Договору № _____ от «___» _____ 2016 года

# ПРОТОКОЛ

# СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Мы нижеподписавшиеся, «Заказчик» в лице генерального директора _________, действующего на основании Устава  с одной стороны, и «Подрядчик», в лице генерального директора Кунавина В.С., действующего на основании Устава с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены  в сумме__________  рублей (_________), в том числе НДС 18% - _______ рублей (_______________) рублей __ копейка к Договору № ____ от «__» ______ 2016г.  на  выполнение работ по:

- _________________________________

- ___________________________________.

Заказчик:                                                           Подрядчик:

Генеральный директор                                         Генеральный директор

____________________                                        ______________________ Кунавин В.С.

М.П.							М.П.

«___»  ____________ 2016г.                                «___»  ____________ 2016г.